Scrum Logboek Ticketsysteem

**Datum:** 2/12/22

**Student:** Floor Deuss **Studentnummer:** 165681

**Klas:** 25604OLVM0 (SD3)

**Docent:** E. Turkesteen

# Sprint 1

**Stand-up:** 28/11/22

**Wat is er gedaan/af:**

De raspberry pi is ingesteld om te gebruiken. Server opgezet en een begin gemaakt aan het overzichtpagina.

**Waren er problemen:**

Ik was het wachtwoord vergeten van de raspberry dus moest het voor een tweede keer opnieuw instellen.

**Stand-up:** 29/11/22

**Wat is er gedaan/af:**

Het overzichtpagina is werkend en er kan een ticket aangevraagd worden en wordt op het overzicht in beeld gebracht.

**Waren er problemen:**

Dit keer niet.

**Stand-up:** 30/11/22

**Wat is er gedaan/af:**

Ik het de fysieke knoppen toegepast en de functies van next en reset werken. Ook heb ik het getest en de eerste use case afgerond.

**Waren er problemen:**

Dit keer niet.

**Stand-up:** 1/12/22

**Wat is er gedaan/af:**

Ik heb de pagina’s online gezet via een online server. Ook heb ik de inlogpagina gemaakt en de control pagina.

**Waren er problemen:**

De next knop op de control pagina heb ik nog niet werkend heb niet de juiste code gevonden dat de json niet aanpast, wordt nog onderzocht.

**Stand-up:** 2/12/22

**Wat is er gedaan/af:**

De next knop op de control pagina werkend gekregen slice was de truc. Ook heb ik bootstrap toegepast en met sessions mogelijk gemaakt dat er meerdere mensen het systeem kunnen gebruiken maar gekoppeld aan de user die ingelogd is.

**Waren er problemen:**

Dit keer niet.

**Stand-up:** 5/12/22

**Wat is er gedaan/af:**

Er is een nieuw userstory gemaakt en een planning voor de week. Ook is er een ontwerp gemaakt voor de nieuwe interface.

**Waren er problemen:**

Er moet meer gemaakt worden maar dat is meet jammer.

**Stand-up:** 7/12/22

**Wat is er gedaan/af:**

Ik heb het geluid op de next knop toegevoegd de info functie afgemaakt en een begin aan de interface.

**Waren er problemen:**

Ik was gisteren ziek ook vandaag maar heb toch maar even wat gemaakt zodat de planning niet gevaar loop.

**Stand-up:** 8/12/22

**Wat is er gedaan/af:**

Er is verder aan de interface gewerkt is 95% af. En getest.

**Waren er problemen:**

Dit keer niet.

## Retro en review van sprint 1

**Retro:** 9/12/22

**Wat ging er allemaal goed:**

Het bouwen van de applicatie.

**Wat kan er beter:**

Logboek bijhouden had ik niet gedaan tot net.

**Review:** 9/12/22

**Wat is er geleerd, wat is er gerealiseerd:**

Hoe het beeld geupdate wordt op basis van de json.

**Wat kan er verbeterd worden:**

Het logo van aventus met positioneren.

**Hoe kan dit verholpen worden:**

Bootstrap en css welke code precies weet ik nog dat is testen en uitproberen.

# Sprint 2

**Stand-up: ­***datum hier*

**Wat is er gedaan/af:**

*korte samenvatting van wat er gedaan is.*

**Waren er problemen:**

*Waar gingen er dingen eventueel fout.*

**Stand-up: ­***datum hier*

**Wat is er gedaan/af:**

*korte samenvatting van wat er gedaan is.*

**Waren er problemen:**

*Waar gingen er dingen eventueel fout.*

## Retro en review van sprint 2

**Retro:** *datum hier*

**Wat ging er allemaal goed:**

*Dingen noemen waar trots op bent.*

**Wat kan er beter:**

*Met hoe ik te werk ging.*

**Review:** *Datum hier*

**Wat is er geleerd, wat is er gerealiseerd:**

*Wat hebben jullie over het onderwerp en het vak geleerd? Wat hebben jullie gerealiseerd?*

**Wat kan er verbeterd worden:**

*Wat wordt er nog niet voldoende beheerst. Wat kan er beter aan het product.*

**Hoe kan dit verholpen worden:**

*Suggesties voor hoe het verholpen kan worden.*